SISTEMAS COLABORATIVOS
PARA LA
GESTIÓN DE PROYECTOS
Autores:
Sergio de la Rubia García-Carpintero
Alicia Martín-Benito Escalona

---
índice
- Introducción
- Características
  - Planificación. Jira
  - Gestión de la cartera de proyectos. Launchpad
  - Sistema de seguimiento de incidentes. Trac
  - Gestión de recursos. MindGenius
  - Gestión de documentos. 5pm
- Caso de estudio. Redmine

---
Introducción (1/2)
- Gestión de proyectos
  - Disciplina que guía e integra los procesos de:
    - planificar, captar, dinamizar, organizar y administrar recursos.
  - Con el fin de culminar todo el trabajo requerido.
  - Dentro de unos límites de tiempo y costo definidos.

---
Introducción (2/2)
- Software para la gestión de proyectos
  - Desarrollo relacionado con la historia del software.
  - Software dedicado a partir de los 70's.
  - En la actualidad:
    - Software colaborativo.
    - Sistemas para el seguimiento de incidentes.
    - Planificación.
    - Gestión de la cartera de proyectos.
    - Gestión de recursos.
    - Gestión de documentos.
    - Basados en web.

---
Características (1/10)
- Planificación
  - Proceso en el que se establece el esfuerzo necesario a realizar para cumplir con unos objetivos en un tiempo determinado.
  - Se lleva a cabo mediante:
    - Calendarios
    - Representación de tareas
    - etc.

---
Características (2/10)
- Planificación (cont.)
  - Jira
- Características básicas:
  - Desarrollado por:Atlassian
  - Sistema operativo: Multiplataforma
  - Lenguaje: Java
  - Licencia: Propietaria. Gratuita para uso privado
  - Software colaborativo
  - Sistema de seguimiento de incidentes
  - Planificación
  - Basado en web

---
Características (3/10)
- Gestión de la cartera de proyectos
  - Funcionalidad que permite:
    - Describir, clasificar y gestionar.
    - Proyecto y/o subproyectos.
    - Propuestos o en curso.
  - Objetivo fundamental:
    - Determinar la combinación y secuencia de realización.
  - Se lleva a cabo mediante:
    - Catalogación y clasificación de proyectos y subproyectos según sus características.

---
Características (4/10)
- Gestión de la cartera de proyectos (cont.)
  - Launchpad
- Características básicas:
  - Desarrollado por:Canonical
  - Sistema operativo: Multiplataforma
  - Lenguaje: Python
  - Licencia: Affero GPL
  - Software colaborativo
  - Sistema de seguimiento de incidentes
  - Gestión de la cartera de proyectos
  - Basado en web

---
Características (5/10)
Sistema de seguimiento de incidentes

---
Características (6/10)
- Sistema de seguimiento de incidentes (cont.)
  - Trac
- Características básicas:
  - Desarrollado por:Edgewall Software
  - Sistema operativo: Multiplataforma
  - Lenguaje: Python
  - Licencia: BSD modificada
  - Software colaborativo
  - Sistema de seguimiento de incidentes
  - Basado en web

---
Características (7/10)
Gestión de recursos

---
Características (8/10)
- Gestión de recursos (cont.)
  - MindGenius
- Características básicas:
  - Desarrollado por:MindGenius Ltd.
  - Sistema operativo: Microsoft Windows
  - Lenguaje: -
  - Licencia: Comercial
  - Software colaborativo
  - Planificación
  - Gestión de recursos

---
Características (9/10)
Gestión de documentos

---
Características (10/10)
- Gestión de documentos (cont.)
  - 5pm
- Características básicas:
  - Desarrollado por:Quatre Group LLC
  - Sistema operativo: Multiplataforma
  - Lenguaje: AJAX y Adobe Flash
  - Licencia: SaaS
  - Software colaborativo
  - Planificación
  - Gestión de documentos
  - Basado en web

---
Caso de estudio. Redmine
- Características básicas:
  - Desarrollado por:Jean-Philippe Lang y otros
  - Sistema operativo: Multiplataforma
  - Lenguaje: Ruby on Rails
  - Licencia: GPLv2
  - Software colaborativo
  - Sistema de seguimiento de incidentes
  - Planificación
  - Gestión de la cartera de proyectos
  - Gestión de documentos
  - Basado en web

---
¿Preguntas?
Autores:
Sergio de la Rubia García-Carpintero
Alicia Martín-Benito Escalona